秀山发改投〔2022〕44号
秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

关于秀山县滨江河堤公园健身步道升级改造工程可行性研究报告的批复

县城市管理局：

你单位《关于审批秀山县滨江河堤公园健身步道升级改造工程的可行性研究报告的函》（秀山城管函〔2022〕15号）和重庆同丰工程管理咨询有限公司编制的可行性研究报告收悉，经研究，原则同意该可行性研究方案。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：秀山县滨江河堤公园健身步道升级改造工程。

二、项目代码：2110-500241-04-01-798689。

三、项目法人：秀山土家族苗族自治县城市管理局。
四、建设地址：秀山县乌杨街道滨江河堤公园。

五、建设工期：6个月。

六、建设内容及规模：新建跑道4400平方米，新建排水沟1100米，施划标线4400平方米，更换路沿石2200米，改造绿化面积13000平方米，配套完善智能设施，升级照明设施及夜景等。

七、总投资及资金来源：项目估算总投资为999.32万元，其中：工程费用864.64万元，工程建设其他费用87.09万元，基本预备费47.59万元。资金来源为争取上级补助资金及业主自筹。

八、招标核准：招标范围为工程施工；招标方式为公开招标；招标组织形式为委托招标，招标公告在“重庆市公共资源交易监督网（秀山县）”上发布。
九、节能审查：根据《固定资产投资项目节能审查办法》要求，应按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查。

接此批复后，请你单位根据政府投资项目管理有关规定，进一步深化项目设计等工作，及时完善项目各项前期手续，按照批准的建设规模和建设内容实施，严格控制投资。

附件：秀山县滨江河堤公园健身，步道升级改造工程投资估算表
              秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

                           2022年3月2日

 抄送：县财政局、县审计局。

 秀山自治县发展和改革委员会办公室       2022年3月2日印发

附件

秀山县滨江河堤公园健身步道升级改造工程投资估算表
	编号
	工程或费用名称
	估算投资（万元）
	备注

	一
	工程费用
	864.64
	

	1
	土建工程
	224.16
	

	2
	绿化工程
	161.15
	

	3
	智慧工程
	190.55
	

	4
	安装工程
	288.78
	

	二
	工程建设其他费用
	87.09
	

	1
	技术咨询费（含勘察设计费）
	50.81
	

	2
	工程监理费
	9.35
	

	3
	建设管理费
	17.29
	

	4
	其他费用
	9.64
	

	三
	基本预备费
	47.59
	

	四
	估算总投资
	999.32
	




