秀山发改投〔2023〕86号

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

关于秀山县现代农业产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复

县交通局:

你单位《关于审批秀山县现代农业产业园基础设施建设项目的可行性研究报告的函》（秀山交函〔2023〕24号）和重庆国际投资咨询集团有限公司编制的可行性研究报告收悉，经研究，原则同意该可行性研究方案。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：秀山县现代农业产业园基础设施建设项目。

二、项目代码：2302-500241-04-01-724066。

三、项目法人：重庆市秀山公路桥梁工程有限责任公司。

四、建设地址：秀山县梅江镇。

五、建设工期：10个月。

- 六、建设内容及规模：新建产业园区配套道路11公里，停车场2000平方米（100个停车位），产业服务用房2000平方米，以及充电桩、广告位等配套设施。

- 七、总投资及资金来源：本项目估算总投资21072.08万元，其中：工程费用16161.49万元；工程建设其他费用3125.77万元；基本预备费1542.98万元，建设期利息242.56万元。资金来源为申请专项债劵资金和业主自筹。

八、招标核准：招标范围为工程施工、设计、监理及重要设备、材料采购招标；招标方式为公开招标；招标组织形式为委托招标；招标公告在“重庆市公共资源交易监督网”和“重庆市公共资源交易网（秀山县）”上发布。

九、节能审查：根据《固定资产投资项目节能审查办法》要求，应按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查。

按照《秀山土家族苗族自治县政府投资管理实施细则》等政府投资项目管理等有关规定，请你单位根据本批复，进一步深化初步设计等前期工作，尽快将初步设计概算报送我委审核。

附件：秀山县现代农业产业园基础设施建设项目投资估算表

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

2023年3月3日

抄送：县财政局。

秀山自治县发展和改革委员会办公室            2023年3月3日印发

附件

秀山县现代农业产业园基础设施建设项目投资估算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 估算投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 16161.49 |  |
| 1 | 路基工程 | 7474.66 |  |
| 2 | 路面工程 | 3462.33 |  |
| 3 | 交叉工程 | 1515.50 |  |
| 4 | 道路附属设施工程 | 1969.00 |  |
| 5 | 停车场 | 240 |  |
| 6 | 产业服务用房 | 700 |  |
| 7 | 其他配套工程 | 800 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 3125.77 |  |
| 1 | 征地费 | 2067.23 |  |
| 2 | 技术咨询费（含监理、勘察设计费） | 625.17 | 含勘察费46.62万元，设计费233.12万元，监理费163.15万元 |
| 3 | 其他费用 | 218.18 |  |
| 4 | 工程建设管理费 | 215.19 | 含建设单位管理费254.19万元 |
| 三 | 基本预备费 | 1542.98 |  |
| 四 | 建设期贷款利息 | 242.56 |  |
| 四 | 估算总投资 | 21072.80 |  |