秀山发改投〔2023〕196号
秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

关于秀山工业园区垃圾分类收集转运一体化

建设项目可行性研究报告的批复

重庆华秀实业有限公司:

你公司《关于审批秀山工业园区垃圾分类收集转运一体化建设项目可行性研究报告的请示》（华秀司文〔2023〕8号）和重庆国际投资咨询集团有限公司编制的可行性研究报告收悉，经研究，原则同意该可行性研究方案。现将有关事项批复如下：
一、项目名称：秀山工业园区垃圾分类收集转运一体化建设项目。

二、项目代码：2020-500241-78-01-122857。
三、项目法人：重庆华秀实业有限公司。

四、建设地址：秀山县高新区内。
五、建设工期：24个月。
六、建设内容及规模：本工程包含秀山县工业园区的垃圾分类收集工程、转运工程、厨余垃圾处理、大件垃圾处理；占地面积为10993平方米（合16.49亩），建设垃圾中转站一座，垃圾收运及处理总量390t/d。其中：厨余垃圾收运处理量156t/d；生活垃圾（含可回收垃圾、大件垃圾等其他垃圾）收运处理总量234t/d。分类垃圾收集点455个，分类垃圾收集站173个，其他垃圾中转站1座，厨余垃圾处理厂1座，大件垃圾处理厂1座。包含以上工程的土建、设备等。

七、总投资及资金来源：本项目估算总投资19918.45万元，其中：工程费用17136.73万元；工程建设其他费用1509.81万元（含征地拆迁费720.97万元）；基本预备费932.33万元，建设期贷款利息339.58万元。资金来源为争取上级补助资金、银行贷款及业主自筹。

八、招标核准：招标范围为工程施工、设备采购。招标方式为公开招标；招标组织形式为委托招标；招标公告在“重庆市公共资源交易监督网”和“重庆市公共资源交易网（秀山县）”上发布。
九、节能审查：根据《固定资产投资项目节能审查办法》要求，应按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查。

按照《秀山土家族苗族自治县政府投资管理实施细则》等政府投资项目管理等有关规定，请你单位根据本批复，进一步深化初步设计等前期工作，尽快将初步设计概算报送我委审核。

附件：秀山工业园区垃圾分类收集转运一体化建设项目投资估算表

              秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

                            2023年4月18日
附件

秀山工业园区垃圾分类收集转运一体化建设项目投资估算表

	编号
	工程或费用名称
	估算投资（万元）
	备注

	一
	工程费用
	17136.73
	

	1
	综合用房
	1110.60
	

	2
	场内回车场
	475.00
	

	3
	进出场道路
	208.80
	

	4
	围墙
	60.00
	

	5
	绿化面积
	28.80
	

	6
	给排水
	30.00
	

	7
	供配电
	50.00
	

	8
	收集点设备
	699.53
	

	9
	收集站设备
	6776.00
	

	10
	可回收物转运车
	40.00
	

	11
	有害垃圾转运车
	20.00
	

	12
	乌杨街道垃圾中转站设备
	878.00
	

	13
	餐厨垃圾处理厂设备
	6258.00
	

	14
	大件垃圾处理厂设备
	502.00
	

	二
	工程建设其他费用
	1509.81
	

	1
	征地拆迁费
	720.97
	

	2
	项目论证费
	36.39
	

	3
	工程勘察费
	19.67
	

	4
	工程勘察成果审查费
	1.97
	

	5
	工程设计费
	98.36
	

	6
	施工图纸审查费
	18.85
	

	7
	招标机构代理费
	34.12
	

	8
	造价咨询（概算、标底、结算)
	82.38
	

	9
	工程建设监理费
	98.01
	

	10
	环境影响评价费
	12.00
	

	11
	建设单位管理费
	141.37
	

	12
	招标交易服务费
	14.39
	

	13
	其它
	231.33
	

	三
	基本预备费
	932.33
	

	四
	建设期贷款利息
	339.58
	

	
	估算总投资
	19918.45
	


抄送：县财政局。

 秀山自治县发展和改革委员会办公室           2023年4月18日印发


