秀山发改投〔2024〕199号

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

关于秀山县平凯街道2024年邓阳社区蛋

鸡场进场道路硬化项目可行性研究报告

的批复

平凯街道办事处:

你单位《关于审批秀山县平凯街道2024年邓阳社区蛋鸡场进场道路硬化项目的可行性研究报告的请示》（平凯街道文〔2024〕64号）和中晏建设集团有限公司编制的可行性研究报告收悉，经研究，原则同意该可行性研究方案。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：秀山县平凯街道2024年邓阳社区蛋鸡场进场道路硬化项目。

二、项目代码：2407-500241-04-01-823665。

三、项目法人：秀山县平凯街道办事处。

四、建设地址：秀山县平凯街道邓阳社区。

五、建设工期：6个月。

- 六、建设内容及规模：硬化邓阳社区蛋鸡场进场道路约1.3公里，宽4.5米，厚0.2米，C25砼。

- 七、总投资及资金来源：本项目估算总投资65万元，其中：建筑工程费用60.76万元，工程建设其他费用2.41万元，预备费1.82万元。资金来源为2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

八、招标核准：项目单位自行确定是否招标。

九、节能审查：根据《固定资产投资项目节能审查办法》要求，应按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查。

按照《秀山土家族苗族自治县政府投资管理实施细则》，该项目不再审批投资概算，以可行性研究报告批复的总投资作为该项目概算控制额，不得擅自调整。项目法人要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，按照基本建设程序做好施工组织方案和开工准备工作，按照批准的建设规模和建设内容实施，加强工程管理，确保工程质量和安全。

附件：秀山县平凯街道2024年邓阳社区蛋鸡场进场道路硬化项目投资估算表

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

2024年8月14日

抄送：县财政局。

秀山自治县发展和改革委员会办公室        2024年8月14日印发

附件

秀山县平凯街道2024年邓阳社区蛋鸡场进场道路硬化项目投资估算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 估算投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 60.76 |  |
| 1 | 普通土 | 0.52 |  |
| 2 | 机械凿打次坚石 | 4.20 |  |
| 3 | 利用土石方填筑 | 0.83 |  |
| 4 | 挡土墙开挖土石方 | 0.05 |  |
| 5 | M7.5 浆砌片石挡土墙 | 0.30 |  |
| 6 | C25 混凝土面层厚（20cm) | 54.86 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 2.41 |  |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 0.40 |  |
| 2 | 工程设计费 | 1.10 |  |
| 3 | 工程建设监理费 | 0.73 |  |
| 4 | 工程造价咨询服务费 | 0.18 |  |
| 三 | 预备费 | 1.82 |  |
| 四 | 项目总投资 | 65 |  |