秀山土家族苗族自治县交通运输委

2024年上半年综合交通运输管理服务情况

一、指标完成情况

上半年道路运输总周转量26865.2万吨公里，同比下降1.6%。

二、交通管理规范有序

**一是持续做好公路管养。日常养护：**上半年累计清扫路面1540万平方米、边沟934公里、涵洞1231道，维修护栏6665m、路面7897.9㎡、路基（水稳层）5032.84㎡、路面贴缝20000米、清理坍方3698.5m³，清理外环线740.4km，上路巡查3722公里；各交通量观测站点系统运行良好，国道326线倒马坎及省道526线老鸦交通量观测站点建设建成投用；开展桥梁日常检查534座次、隧道36座次，更新桥梁基本信息。**养护项目：**G242线石耶大桥、G242线梅江桥、G326线北门桥取得可研批复，完成施工图审查；国道G242线洪安至西大居委会段、省道S306线溶溪至三百步段、省道S526线峨溶桥至峨溶街口段完成路面修复性养护工程，国道G326线龙凤至隘口（隘口桥）段完成预防性养护工程，省道S306线钟灵至梅江段预防性养护工程完成立项批复、方案设计，目前在可研审批阶段**。“路长制”：**全力推进县级路长信息更新工作，调整县级路长、副路长8人，28条县道需变更信息共37处，目前已更新24处；完善管理制度，更新了《2024年农村公路路长、副路长及“三员”配置》《2024年农村公路管理督查评价的通知》；上半年累计巡查道路共计6000余次13000余公里，累计发现并整改各类问题500余个。**二是运输服务持续保障。水上交通方面：**全县通航水域45公里，渡口30个，目前，共有各类船舶910艘（客渡机动船12艘、旅游纯电动船舶22艘、公务船8艘、乡镇自用船868艘）。**道路、铁路运输方面：**共有道路运输经营业户1888家，较去年增加45家；各型营运车辆2648辆，较去年共增加81辆；已开通客运线路63条，较去年新增1条；有序推进60辆出租汽车“双到期”工作；开通县城至兴隆坳农业园区公交线路；圆满完成春运工作任务，日均投入客运车辆325辆（含客车、公交车），总座位6534客位，平均日发班次294次，累计输送旅客120.3万余人次，累计旅客周转量903万人公里；铁路共输送旅客136252人次，同比增长2.01%；水路共运输旅客4.8万人次，未发生一起因旅客滞留而引发的投诉事件。**三是安全稳定持续向好。**严格落实“党政同责”、“一岗双责”、企业主体责任和行业监管责任和“三管三必须要求”，上半年检查道路运输企业116家次，发现并整改安全隐患问题186个，开展水上应急演练1次，强化安全生产宣传，未发生一起行业安全生产责任死亡事故。运用GPS加强对营运车（船）的监管，努力提升科技兴安水平。开展“三无”船舶专项整治，对洪安景区40艘“三无”船舶全部进行上岸拆解处置，彻底消除了该水域船舶无证经营现状。**四是交通运输执法力度不减。**上半年共办理行政处罚案件582件，处罚金额92.18万元。其中，非法营运案件46起、处罚金额24.34万元；货物扬撒案件167起、处罚金额3.75万元；超限超载案件144件，处罚金额5.88万元；出租车案件72起、处罚金额1.45万元；网约车案件53件，处罚金额18.94万元；客车违法案件31起、处罚金额5.47万元；源头企业违法案件4起、处罚金额8万元；未按照规定制作危险货物运单等其他违法行为59起、处罚金额21.65万元；工程质量案件6起、处罚金额2.7万元；路产赔偿案件52件，处罚金额61.66万元；公路留地占用案件15件，金额15.01万元。强化科技治超，目前，官桥路段非现场治超系统已完成建设，进入系统调试阶段，将于7月中下旬正式投入使用，国道319线官庄路段、秀溶路贵图段的两个非现场治超点已完成招投标，正在建设中。**五是矛盾纠纷有效化解。**认真开展重大决策社会稳定风险评估，落实领导干部接访工作制度，持续开展积案化解和重复信访治理，加大矛盾纠纷化解力度，着力把矛盾纠纷化解在基层、化解在内部、消除在萌芽状态，上半年共办理信访件37件，未发生到县、到市、进京集访、非访事件。**六是切实抓好污染防治工作**。牢固树立生态文明发展理念，强化施工期间的环境保护和生态修复工作；中央环境保护督查期间暗访检查维修企业27家，发现问题9个，均已整改完毕；持续开展道路运输车辆扬尘治理，做好机动车维修行业“三废”处置；认真履行河长职责，定期开展巡河工作。做好船舶水污染防治工作，持续抓好船舶污染物接收转运处理工作，加强通航水域营运船舶废机油收集、集中转运的日常监管，确保不发生水污染事件。**七是巩固交通脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接**。继续派驻6名工作人员开展乡村振兴驻村帮扶，67名帮扶干部用心、用情帮扶龙凤坝镇134户脱贫户。**八是强化交通项目质量安全管理。**突出监督重点，确保重点项目质量安全。严格控制安全管理行为、施工工艺、工程实体质量、关键工序、隐蔽工程、进场原材料及产品、施工安全等存在的质量安全隐患和突出问题。上半年共计开展各类检查、综合督查56次，发现质量安全问题37处，下达整改通知书10份，办理工程质量案件6起、处罚金额2.7万元，未发生一起质量安全责任事故。**九是巩固扫黑除恶专项斗争成果**。常态化推进扫黑除恶斗争，加大交通问题顽瘴痼疾整治力度，维护行业健康稳定。**十是全力促进交通系统深化改革。**数字重庆建设方面，核心业务事项认领录保持在100%，积极与市级部门联系争取“渝运安”应用试点，同时做好“政务·数字港航、重庆市治超联网管理信息系统应用系统”的应用贯通准备；持续做好数据编目、归集、治理工作；完成“邮运通”试点申报相关资料报送；争取到国家级农村电商与快递协同发展示范创建；“三攻坚一盘活”改革，已完成资产评估并实现挂网拍卖。

秀山土家族苗族自治县交通运输委

2024年7月31日