秀山县2026年水土流失综合治理-清溪场街道

项目区实施方案专家组评审意见

2026年4月23日，秀山县水利局组织专家对《秀山县2026年水土流失综合治理-清溪场街道项目区实施方案（送审稿）》（以下简称《实施方案（送审稿）》）进行了技术评审。专家组由兰仲军、赵昌祥和李蓉三位同志组成。专家组成员详细审阅了《实施方案（送审稿）》，提出了修改完善的具体意见。报告编制单位根据专家组提出的修改意见对《实施方案（送审稿）》进行了补充、修改和完善，形成了《秀山县2026年水土流失综合治理-清溪场街道项目区实施方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家评审意见如下：

一、项目选址及建设必要性

（一）项目选址基本合理，符合国家相关规定。

（二）项目建设理由较为充分，建设目标比较明确。

二、实施方案编制依据及技术标准

方案编制依据的技术规范与标准、技术文件及采用的资料基本正确。

三、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

秀山县2026年水土流失综合治理-清溪场街道项目区涉及乡镇主要为清溪场街道。地理位置为东经108°46′28.59″～108°57′9.48″，北纬28°18′26.79″～28°27′23.51″。项目区区位优势较好，交通方便快捷。

（二）项目区地形、地貌、地质、气象、水文、土壤及植被情况等阐述较为清楚。

四、项目建设目标与规模

（一）项目建设目标可行。项目区林草面积占宜林草面积>80%；小流域水土流失治理度超过80%，重点实施区域年土壤侵蚀量减少80%以上，水土流失治理成果保存率90%以上。

（二）项目建设规模为综合治理水土流失面积为3467.47hm2，主要建设内容包括：封禁治理3185.29hm2，保土耕作202.18hm2，坡面径流调控80.00hm2。其中坡面径流调控配套截排水沟7.71km（0.4×0.4m排水沟）,沉砂池40座，100m3蓄水池6座（配套0.4×0.4m排水沟30m、沉砂池6座、灌溉管道3000m）；人居环境整治3处（包括院坝硬化1095m2，入户便道600m，行道树130m，花坛170m，配套仿木栅栏870m，堡坎35m）；机耕道7.71km；灌溉管道1000m；治理河道345.96m，整治排洪沟2188.61m，整治龙凤大堰1504m；标识牌9个。

五、工程布局与设计

（一）原则同意工程布局，工程布局基本合理。

（二）工程设计基本符合水土保持相关的技术规程规范，基本满足施工要求。

（三）水土保持施工组织设计基本可行。

六、建设工期

项目实施时间安排基本合理，项目工期为2026年5月~2026年12月，总工期8个月。

七、投资概算及资金来源

（一）投资概算编制依据正确，费用及定额合理，编制深度满足要求。

（二）该项目总投资951.75万元，其中工程措施830.98万元，林草措施9.33万元，独立费用83.72万元，基本预备费27.72万元。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本正确。

八、组织管理措施

《实施方案》中提出的组织管理机构、管理措施及运行管理基本可行。

九、总体意见

综上所述，专家组原则同意该实施方案通过技术审查。

专家组组长：

2026年5月18日